COMP5424 Extended Reality

Scenario C 厨房设计评审 Lean PRD

Kitchen Design Review Prototype

Phase 2 实施基线 最终版

| 文档字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.3 Final（基于 PRD v0.2 定向修订） |
| 状态 | Post-submission Phase 2 Implementation Baseline |
| 日期 | 2026-10-03 |
| 主要评审者 | Future-resident proxy |
| 目标平台 | Meta Quest 3 via Quest Link |
| 责任标识 | A-F |

本 PRD 按 Final Proposal Decision Change Log 定向修订；Final Proposal 主导实施基线，冰箱 archetype 定义保留本 PRD。

目录

文档用途与使用规则	4

文档导航	4

1 来源与前置工作继承	5

1.1 权威来源	5

1.2 PreDiscussion 继承与解决矩阵	5

1.3 明确修订	6

2 产品定义	6

2.1 问题陈述	6

2.2 核心设计决定	6

2.3 价值主张	6

2.4 Claims Boundary	6

3 用户与使用情境	7

3.1 Primary Reviewer	7

3.2 Stakeholders	7

3.3 使用情境	7

4 产品目标与非目标	7

4.1 目标	7

4.2 非目标	8

4.3 产品成功定义	8

5 范围与元素状态	8

6 设计方案与 Benchmark	9

6.1 柜体策略	9

6.2 Refrigerator Archetypes	9

6.3 Standard Benchmarks	9

7 模型与假设管理	9

7.1 比例原则	9

7.2 最小参数登记	10

7.3 Ready for Evaluation Gate	10

8 Experience Architecture	10

8.1 20 分钟会话预算	10

8.2 Orientation	11

8.3 Explore	11

8.4 Challenge 标准动作链	11

8.5 Session Definition of Done	11

9 交互、状态与恢复	11

9.1 输入与移动	11

9.2 系统状态	12

9.3 异常与恢复	12

10 提示与碰撞语义	13

10.1 两类碰撞	13

10.2 预设提示规则	13

11 Feedback and Data	13

11.1 组合级反馈	13

11.2 Detail Feedback	14

11.3 Local Session Record	14

12 正式需求与验收	15

13 Evaluation Plan	18

13.1 Evaluation Questions	18

13.2 Participants and Ethics	18

13.3 Protocol and Order	18

13.4 分析与结论边界	18

14 技术可行性与架构	19

14.1 技术基线	19

14.2 MVP Fallback	19

15 责任与协作	19

15.1 A-F Responsibility Domains	19

15.2 Owner 不是独占执行	20

16 Milestones and Work Packages	20

17 Risk Register	20

18 Decision Rationale Log	22

19 Requirement Traceability	23

20 Proposal Six Page Mapping	24

21 MVP Definition of Done	24

22 当前开放实现参数	24

23 参考资料	25

文档用途与使用规则

本文件把 Scenario C、虚拟客户答复、前置需求讨论、六人分工以及团队后续决策合并为一份可执行的 Lean PRD。它面向需求、UX、建模、Unity、评价和项目管理负责人，用于拆分 Phase 2 工作、判断完成状态，并维持从客户需要到评价证据的追溯关系。

结论：第一版只实现单一代表性厨房中的冰箱与柜体组合评审。P0 比较 B1/B2，通过受控方案、标准化日常任务、即时几何提示和组合级反馈理解空间取舍；B3、F3 预览与 detail marker 为 P1。

事实边界：模型中的尺寸、碰撞、reach 与 clearance 结论只对已登记的 prototype assumptions 成立。原型不是施工文件、安装验证、法规审批、正式无障碍认证或真实 Riverside 公寓的数字孪生。

| 状态 | 含义 | 允许行动 |
| --- | --- | --- |
| Confirmed | 来自课程、Scenario 或虚拟客户的明确事实 | 可引用，不改变含义 |
| Team Decision | 团队基于证据冻结的产品选择 | 可设计和实现，保留理由 |
| Assumption | 用于推进但尚未验证的判断或参数 | 必须登记风险、Owner 和验证方法 |
| Open | 尚未确定的实现参数 | 不能写成既定事实或完成承诺 |
| Deferred | 明确不进入当前 MVP | 记录延后理由和重访条件 |
| Rejected | 比较后不采用 | 保留替代方案和拒绝理由 |

文档导航

1.  来源、继承关系与变更边界

2.  产品问题、价值主张、目标与非目标

3.  用户、利益相关者、使用情境与范围

4.  设计决策、冰箱与柜体方案、模型假设

5.  20 分钟体验、benchmark、交互、提示与反馈

6.  需求、验收、评价、技术可行性和风险

7.  A-F 分工、Phase 2/3 计划、追溯与 Proposal 映射

1 来源与前置工作继承

1.1 权威来源

| ID | 来源 | 在本 PRD 中的作用 |
| --- | --- | --- |
| S1 | COMP5424 Group Project Description | 课程流程、Phase 1-4 交付和 Phase 3 评价要求 |
| S2 | Phase 1 Assessment Rubric | 评分证据、需求追溯、客户问题、可行性 |
| S3 | Scenario C Virtual Apartment Design Review | 客户、用户、场景、20 分钟、模型与合规边界 |
| S4 | Virtual Client Responses Q1-Q7 | 评审者选择、范围、反馈、自导、评价和无障碍 |
| S5 | Prototype PRD PreDiscussion Summary CN | 已收敛方向、模式、候选组合、反馈、风险与开放项 |
| S6 | 六人小组分工与协作方案 PRD 调整版 | A-F 责任域、协作链、Proposal owner 与证据归属 |
| S7 | Team Decision Interview Q1-Q35 | 本 PRD 中新冻结的方案、理由、限制与评价方法 |
| S8 | Proposal_Group8 Final Proposal | 提交后实施范围、优先级、旅程、技术与评价基线；冰箱定义除外 |
| S9 | Final Proposal Decision Change Log 2026-10-03 | 冻结冲突决策；优先级：课程/场景/客户 → S9 → S8 → 非冲突 PRD 细节 |

1.2 PreDiscussion 继承与解决矩阵

| 前置成果 | 状态 | 正式 PRD 处理 |
| --- | --- | --- |
| Kitchen Design Review 定位 | Inherited | 正式冻结为 decision-support review prototype |
| Future-resident proxy | Inherited | 冻结为第一版 primary reviewer |
| Architect proposes → Resident experiences → System captures → Architect revises | Inherited | 作为产品关系和数据闭环 |
| Fixed / Reviewable / Cosmetic / Deferred | Refined | 转为正式 Scope 与状态表 |
| Proud 与 Flush-oriented | Resolved | 冻结为两类柜体策略 |
| F1-F4 候选 | Resolved | F2 为 P0；F3 为 P1 Explore-only；F4 用于 P1 B3 |
| Explore + Challenge | Refined | 补充时间、状态、入口、退出和完成条件 |
| 食品整理与新购物品存放 | Refined | 已实现 benchmark 使用相同精简动作链；B1/B2 P0，B3 P1 |
| 两类碰撞 | Inherited | Safety collision 与 Design conflict 分离 |
| Yellow / Amber 提示 | Refined | 客观设计冲突 Yellow，反馈后 Amber；Red 保留给安全风险，配文字/图标 |
| 组合反馈 + 位置标签 | Refined | P0 组合判断、原因类别、重要度和简短说明；marker P1，丰富字段非阻塞 |
| 代表性模型与假设登记 | Refined | E 在 gray-box 阶段登记关键参数，联合验证后才能测试 |
| 精确容量 | Rejected | 改为 task-based storage usability |
| 电线/插座、真实重量、饰面、完整公寓 | Deferred | 不进入 MVP 核心 |
| 评价方向 | Resolved | 静态基线 P0；轮换和招募规划 P1；Phase 3 至少五名外部 proxy 的课程要求不变 |

1.3 明确修订

将“发现真实厨房问题”修订为“在声明的原型假设下比较候选方案的空间后果”。

B1 Proud+F2 与 B2 Flush+F2 为 P0；B3 Flush+F4 为 P1。F3 左右双开门为 P1 Explore-only，不产生正式比较证据。

由于预设问题采用即时提示，预设问题的评价重点从自主发现改为理解、体验验证和反馈质量；自主发现只用于预设外问题。

分工中的 outlet access 保持 Deferred；numerical capacity 不作为可信模拟目标。

2 产品定义

2.1 问题陈述

非技术评审者能够看懂效果图的整体外观，却常难以判断冰箱体量、门体运动、临时放置、转身和通行如何共同影响日常使用。设计团队因此可能收到笼统、迟到或无法定位的意见，难以将其转化为柜体调整或冰箱选择边界。

2.2 核心设计决定

在固定的代表性厨房结构中，P0 通过 B1/B2 比较两类设计师预设柜体方案与同一 F2 冰箱的组合。B3 的 F4 与 F3 Explore 预览为 P1；已实现 benchmark 使用相同日常任务，记录组合级判断，局部 marker 为 P1。

2.3 价值主张

在声明的代表性尺寸与设计假设下，任务式 XR 比较帮助 future-resident proxy 理解候选冰箱与柜体方案的空间取舍，并向设计团队提交具体、可定位、可追踪的反馈。

2.4 Claims Boundary

| 本原型可以支持的结论 | 本原型不能支持的结论 |
| --- | --- |
| 用户能否理解不同方案的空间取舍 | Riverside 真实厨房一定存在该问题 |
| 相同任务下反馈是否更具体、更可定位 | 某款真实产品满足正式安装要求 |
| 在登记参数下门体、抽屉与柜体如何相互影响 | 建筑规范、施工或无障碍合规 |
| 评审流程、提示、恢复和反馈机制是否有效 | 代表性尺寸等同最终建筑尺寸 |

3 用户与使用情境

3.1 Primary Reviewer

Future-resident proxy 是第一版主要评审者。他们代表非技术住户视角，能够评价日常便利、通行、门体使用、临时放置和储物任务，但不应被要求理解建筑软件、施工规范或复杂产品参数。

| 维度 | 假设与设计影响 |
| --- | --- |
| 空间理解 | 不假设能从平面图准确推断尺度；通过 1:1 体验与任务形成判断 |
| XR 经验 | 可能首次使用；需要应用内说明、练习和可恢复操作 |
| 身体差异 | 身高、活动能力和抓取精度不同；提供校准、坐姿、远距选取和简化抓取 |
| 技术词汇 | 使用日常语言；系统将体验映射为设计团队可用的结构化字段 |
| 权限边界 | 可以体验、选择和反馈，不能自由重设计全部元素 |

3.2 Stakeholders

| 角色 | 产品关系 | 关切 |
| --- | --- | --- |
| Future-resident proxy | Primary reviewer | 日常使用、便利、通行、可理解性 |
| Lead architect / design team | Feedback recipient | 具体、可追踪、可操作的证据 |
| Housing-client project manager | Secondary stakeholder | 范围、代表性、决策价值 |
| Resident adviser | Potential proxy perspective | 多样家庭日常活动 |
| Accessibility consultant | Advisory stakeholder | 障碍、替代交互和证据边界 |
| Facilitator | Setup and safety support | 佩戴、设备、边界和中止；不持续讲解任务 |

3.3 使用情境

地点：建筑师办公室或课程批准的室内测试环境。

设备：Meta Quest 3，通过 Quest Link 连接 Windows PC。

会话：P0 约 20 分钟，单一参与者；B3/F3 仅在 pilot 确认时间与稳定性允许时加入，可能延长会话。

环境：有限实体 play area，通过 Teleport 覆盖虚拟厨房，冰箱附近使用局部 room-scale。

参与者在进入 XR 前查看等价平面图或静态渲染，并记录初始判断。

4 产品目标与非目标

4.1 目标

1.  帮助非技术评审者理解一个明确厨房设计决定的尺度、门体、通行和日常操作后果。

2.  让已实现的 benchmark 在相同任务下可比较；P0 为 B1/B2，B3 为 P1。

3.  生成可追踪的组合级结构化反馈；对象或位置 marker 为 P1 扩展。

4.  使 Fixed、Reviewable、Simplified、Deferred 与 Assumption 对参与者和团队可见。

5.  在约 20 分钟内完成 B1/B2 的单人、自导、可恢复 P0 旅程。

6.  为 Phase 3 评价和后续技术改进提供可追溯证据。

4.2 非目标

不模拟完整公寓、完整住宅项目或自由装修系统。

不证明建筑规范、安装要求、施工可行性或正式无障碍合规。

不模拟真实容量数值、重量、惯性、电线物理或多人搬运。

不以照片级材质、营销效果、娱乐性或功能数量为主要成功标准。

不在 MVP 中实现多人协作、账号、云端后台或大段 VR 文本输入。

4.3 产品成功定义

| 成功维度 | 可观察证据 |
| --- | --- |
| 空间理解 | 参与者能够解释至少两个组合的具体 trade-off |
| 比较质量 | 相同任务下完成 B1/B2；B3 为 P1，形成已实现组合的最终偏好与理由 |
| 反馈质量 | P0 包含组合、判断、原因类别、重要度和简短说明；marker 定位为 P1 |
| 自导性 | 无需 facilitator 持续讲解或代操作即可完成核心旅程 |
| 可恢复性 | 掉落、误操作、定位偏移或不适均有明确恢复或退出路径 |
| 证据边界 | 参与者和团队能够说明模型假设、简化和不可外推之处 |

5 范围与元素状态

| 状态 | 元素 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| Fixed | 墙体、门口、炉灶、管线区、总体厨房位置 | 提供情境，不允许参与者修改 |
| Reviewable | 冰箱、fridge-surround cabinet、选定相邻柜体、储物安排 | 可体验、比较、反馈；不等于自由编辑 |
| Simplified | 食物、储物区、材质、照明、身体表示、物理行为 | 只保留支持任务理解的细节 |
| Deferred | 完整公寓、颜色定制、多人、outlet/cable、真实重量、云端 | 不进入 MVP；满足重访条件后再评估 |
| Rejected | 精确容量数值仿真、完全自由装修 | 与证据能力或核心价值不匹配 |

6 设计方案与 Benchmark

6.1 柜体策略

| 维度 | Proud / Projecting | Flush-oriented |
| --- | --- | --- |
| 基本关系 | 柜体较浅，冰箱主体向厨房突出 | 柜体更深，冰箱正面尽量与柜面齐平 |
| 潜在优势 | 门体和铰链周围较自由，对深度差异更宽容 | 视觉连续性好，关闭状态下较少侵占通行 |
| 潜在代价 | 持续侵占 circulation / turning space | 对宽度、铰链和侧边 clearance 更敏感 |
| XR 价值 | 体验静态体量和通行动作 | 体验开门、抽屉和操作空间 |

6.2 Refrigerator Archetypes

| ID | 类别 | 进入模式 | 评审价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 | 大型单开门 | P0 Explore + Challenge B1/B2 | 大门扇旋转、柜框净空、突出量和通行 |
| F3 | 左右双开门 | P1 Explore only | 双侧开启净空与整体宽度；不挤占标准 Challenge 时间 |
| F4 | 上部双门 + 下部抽屉 | P1 Explore + Challenge B3 | 上部门扇与下部抽屉前向操作空间 |

6.3 Standard Benchmarks

| ID | 组合 | 受控问题 | 不得预设的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Proud + F2（P0） | 门体较自由，但冰箱突出影响 circulation | 不得直接判定不可接受 |
| B2 | Flush + F2（P0） | 与 B1 使用同一冰箱，观察柜体策略对开门净空的影响 | 不得把碰撞外推到真实厨房 |
| B3 | Flush + F4（P1，可延后） | 上部门扇改善，但抽屉产生前向操作空间需求 | 不得声称优于或劣于其他类型 |

设计理由：所有已实现 benchmark 使用相同的精简动作链。P0 先验证 B1/B2；B3 为 P1。控制任务差异后，参与者对组合的比较才具有可解释性。

7 模型与假设管理

7.1 比例原则

Blender 与 Unity 使用统一米制比例，原则上 1 Unity unit = 1 metre。比例一致并不意味着模型等于真实建筑；它只保证登记参数、碰撞体和 XR 空间呈现之间能够复核。

7.2 最小参数登记

| 参数 | Owner | 当前状态 | 影响 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitchen aisle width | E | TBD during gray-box | 影响 circulation 与 turning | 测量 Unity 场景并记录 |
| Cabinet opening W/H/D | E | TBD during gray-box | 影响 fit 与包柜关系 | 与 Blender 源文件、Unity 导入值核对 |
| Cabinet side/top gap | E | TBD during gray-box | 影响 door/hinge clearance | 标注于 archetype sheet |
| F2/F3/F4 W/H/D | E | F2 P0 representative reference；F3/F4 P1 | 影响 fit、突出量和切换 | 保留来源与取整说明 |
| Door max angle/sweep | E + D | Prototype parameter | 影响几何碰撞和使用体验 | Unity 实际运行验证 |
| Drawer extension | E + D | P1 B3 prototype parameter | 影响前向操作区 | Unity 实际运行验证 |
| Local play area | D | Measured test environment | 影响 Teleport 与安全 | 每次正式测试前检查 |

7.3 Ready for Evaluation Gate

1.  E 登记关键尺寸、来源、简化和适用边界。

2.  D 核对 Blender 到 Unity 的比例、碰撞体、门轴、抽屉行程和状态切换。

3.  C 完成实际任务试跑，确认操作路径与预期空间关系一致。

4.  A 检查所有空间表述均标为 prototype assumption，不冒充 client fact。

5.  未通过四项联合检查的 benchmark 不得标记为 Ready for Evaluation。

8 Experience Architecture

Static baseline → Setup / Orientation → Explore → Challenge B1/B2 + per-combination feedback → Final preference / follow-up → Finish；B3/F3 为经 pilot 验证后的 P1 扩展。

8.1 20 分钟会话预算

| 阶段 | 时间 | 参与者目标 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态材料基线 | 2 min | 记录进入 XR 前的判断 | 提交预期问题和初始偏好 |
| 设备与安全准备 | 2 min | 安全进入体验 | 佩戴、边界和中止方式清楚 |
| Orientation | 2 min | 理解状态、控制和反馈 | 完成校准与练习 |
| Explore | 3 min | 查看 F2 与两类柜体 | 已实现选项可切换并形成初步理解 |
| Challenge | 7 min | 完成 B1/B2；轮换为 P1 | 每组相同精简任务；逐组收集反馈 |
| Final comparison / follow-up | 3 min | 确认逐组反馈与最终偏好 | P0 字段、简短说明和 trade-off 完整 |
| Finish / Buffer | 1 min | 确认保存并安全退出 | 记录已保存或跳过原因 |

8.2 Orientation

说明本原型是代表性设计评审，不是最终公寓或合规证明。

解释 Fixed、Reviewable、Simplified 和 Assumption。

完成站姿或坐姿选择、视点高度校准、Teleport、抓取、重置和退出练习。

参与者能够用自己的话复述任务和反馈目标后进入 Explore。

8.3 Explore

在同一代表性厨房中自由查看与局部移动。

切换已实现选项：P0 为 F2 的 Proud / Flush-oriented；B3 的 F4 和 F3 预览为 P1。

允许开关门体、观察空间和少量取放，但不记录为标准比较数据。

F3 仅在 P1 Explore 预览中出现，标明 preview-only，不产生正式 benchmark 比较证据。

8.4 Challenge 标准动作链

1.  Approach：到达当前 benchmark 的操作区。

2.  Open：打开指定门体或抽屉。

3.  Take out：取出少量代表性物品。

4.  Temporary placement：在周边可用表面临时放置。

5.  Reorganise：调整核心 storage zones。

6.  Put back：加入新购食品并放回原有物品。

7.  Close：关闭门体或抽屉。

8.  Leave：转身并离开操作区，体验通行影响。

每个 benchmark 使用相同任务、相同物品数量范围和等价完成条件。系统可以改变几何和交互结果，但不得改变任务难度。

8.5 Session Definition of Done

完成静态基线、Setup / Orientation、Explore 和 B1/B2；已实现并纳入本次会话的 B3 另行记录。

每个已完成 benchmark 提交 Accept / Needs revision / Reject、原因类别、重要度和简短说明。

提交最终 preferred combination 与主要 trade-off。

保存一份完整匿名 session record。

若因不适或技术问题跳过，记录原因并允许安全结束；不把安全中止视为参与者失败。

9 交互、状态与恢复

9.1 输入与移动

| 交互 | 主要方式 | 反馈 | 恢复/替代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动 | Teleport 到限定位置 + 局部 room-scale | 落点、方向和边界反馈 | Recenter；不强制连续平移 |
| 抓取 | 近距离抓取或控制器射线选择 | 高亮、吸附、成功状态 | 扩大交互区；远距选择；返回托盘 |
| 门体/抽屉 | 抓取把手或简化选择 | 受登记参数限制的运动 | 重置当前对象或 benchmark |
| 方案切换 | 限定菜单选择 | 确认后加载并显示 Benchmark ID | 保留当前记录；允许返回 |
| 反馈 | 悬浮或腕部面板；marker 为 P1 | 字段完整性与保存摘要 | 保存已填内容；允许修改 |

9.2 系统状态

| 状态 | 允许行为 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | 设备、安全、姿态设置 | 应用启动 | 校准完成 |
| Orientation | 练习控制、查看边界 | Setup 完成 | 用户复述任务并完成练习 |
| Explore | 自由查看、切换、少量交互 | Orientation 完成 | 用户启动 Challenge |
| Challenge.Active | 执行当前 benchmark 任务 | 载入 B1/B2；B3 仅在 P1 实现并纳入会话时加载 | 任务完成、跳过或退出 |
| Feedback.Pending | 提交组合反馈；marker 为 P1 | 当前任务结束 | 必填字段完成 |
| Comparison.Summary | 比较已实施记录并选择偏好 | B1/B2 完成或记录跳过；B3 按实际纳入情况记录 | 确认最终选择 |
| Paused / Exit | 暂停、坐姿切换或安全退出 | 用户或 facilitator 触发 | 恢复或结束 |
| Finished | 显示保存摘要 | 最终确认 | 应用退出 |

9.3 异常与恢复

| 异常 | 系统响应 | 不得发生 |
| --- | --- | --- |
| 不知道下一步 | 显示当前目标和单步提示，可重播 | 依赖 facilitator 持续讲解 |
| 物品掉落或不可达 | 一键返回托盘 | 任务永久卡死或要求危险动作 |
| 抓取精度不足 | 扩大交互区域或远距选择 | 把控制器能力误判为空间问题 |
| 门体或状态错误 | 重置对象或当前 benchmark | 退出整个应用才能恢复 |
| Teleport 偏移 | Recenter | 参与者被迫继续错误坐标 |
| 用户不适 | 立即暂停、坐姿或退出 | 为了数据收集要求继续 |
| 反馈不完整 | 突出缺失字段并保留已填内容 | 结束后只剩笼统评论 |

10 提示与碰撞语义

10.1 两类碰撞

| 类别 | 目的 | 表现 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Safety collision | 保护真实用户 | Red 安全警示、边界 warning、fade 或暂停，配文字/图标 | 记录不适、偏移和中止 |
| Design conflict | 解释当前方案的空间关系 | Yellow 几何 + 非阻塞说明；反馈后 Amber，配文字/图标 | 关联组合、对象、位置和反馈 |

10.2 预设提示规则

系统可立即提示客观几何状态：门体/抽屉碰撞、无法达到登记开启范围、进入预设阻挡区。

首次触发时相关几何标为 Yellow 并显示简短说明及图标；提示不暂停任务，也不替用户操作。Red 仅用于真实世界安全或 play-area 风险。

参与者提交对应反馈后，标记由 Yellow 转为 Amber，表示问题已记录但仍未解决；同时保留文字或图标支持。

系统不自动替用户判断通道是否舒服、整理是否便利、临时空间是否足够或组合是否可接受。

用户可以忽略预设提示，也可以提交系统未预设的 Human-observed issue。

评价边界：由于预设问题由系统立即提示，不能用“用户是否自主发现预设问题”评价 XR。预设问题评价理解、体验验证和反馈质量；自主发现仅用于预设外问题。

11 Feedback and Data

11.1 组合级反馈

| 字段 | 必填 | 值/说明 |
| --- | --- | --- |
| Combination ID | 是 | B1 / B2；B3 仅在已实现并纳入会话时 |
| Decision | 是 | Accept / Needs revision / Reject |
| Category | 是 | Door clearance / Circulation / Storage usability / Operational space / Other |
| Experience | 否（内部可选） | 门被阻挡、需要后退、难以触达、临时空间不足等结构化选项 |
| Everyday impact | 否（内部可选） | 不方便、延长操作、阻断通行、无法完成、Other |
| Importance | 是 | Low / Medium / High |
| Discovery mode | 否（内部可选） | Preset prompt / Human-observed / Facilitator intervention |
| Task outcome | 否（内部可选） | Completed / Skipped / Aborted + reason |
| Short explanation | 是 | 参与者的简短原因说明；可结合退出后访谈补充 |

11.2 Detail Feedback

Detail marker 为 P1：实现后，参与者可使用射线在对象或位置放置 marker，并补充相关反馈。退出 XR 后，B/F 可按 marker ID 访谈；未实现 marker 时仍可围绕组合级反馈补充简短说明和预设外问题。

不在 VR 内强制长文本输入，以避免占用会话时间和打断空间任务。P0 收集组合级判断、原因类别、重要度和简短说明；可结合退出后访谈。marker 与更丰富字段仅为 P1 或非阻塞内部选择。

11.3 Local Session Record

| 字段 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| session_id | 匿名 ID | 不包含姓名或账号 |
| model_version | 模型与参数版本 | 支持结果追溯 |
| benchmark_order | 本次顺序 | 用于解释学习与疲劳影响 |
| benchmark_feedback[] | 逐组合结构化记录 | 包含判断、原因、重要度和完成状态 |
| markers[] | P1：对象/位置、类别和 marker ID | 实现后关联访谈，不阻塞 P0 |
| prompt_events[] | 内部可选：触发类型与时间 | 分析提示影响；独立发现仅限未提示问题 |
| assistance_events[] | 时间、帮助、错误、重置和完成状态；可记录 recenter 与坐姿切换 | 评价自导性与障碍 |
| comfort_or_abort | 不适、暂停或退出 | 安全与限制证据 |
| final_preference | 最终组合和 trade-off | 设计团队使用的结论 |

数据以匿名记录保存在本机，不建立账号、云端数据库或持续身份档案；必须验证保存结果。JSON/CSV 是可选内部实现格式，未经团队单独冻结不得作为 P0 阻塞条件。

12 正式需求与验收

优先级使用 P0（MVP 必须）、P1（重要但可在稳定主旅程后完成）、P2（可选或后续）。所有 Requirement ID 在后续阶段保持稳定；内容变化通过状态和决策日志记录。

| ID | Pri | Requirement | Source | Acceptance Criteria | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | P0 | 系统必须允许评审者在同一代表性厨房中比较批准的 benchmark combinations。 | S3/S4; D06 | P0 完成 B1/B2，不退出场景并记录反馈；B3 仅在 P1 实现时纳入。 | C/D/E | Approved |
| FR-02 | P0 | Explore 必须允许切换已实现的冰箱与柜体选项。 | S5; D04-D05 | P0 可切换 F2 的 Proud/Flush；ID、模型和交互一致。F3 按 FR-15 为 P1 预览。 | C/D/E | Approved |
| FR-03 | P0 | 所有已实现 Challenge 必须执行相同精简动作链和等价完成条件。 | D07 | 每组使用 3-5 件物品并完成 Approach 至 Leave。 | C/F | Approved |
| FR-04 | P0 | 已实现选项的门体和抽屉必须按登记参数运动，并反映实际碰撞状态。 | S3 §6; D08 | E/D 联合验证角度、轴点、行程和碰撞体。 | D/E | Approved |
| FR-05 | P0 | 用户必须能够抓取、临时放置、重新整理并放回少量物品。 | S5 §6 | 完整动作链无永久卡死；物品可重置。 | C/D | Approved |
| FR-06 | P0 | 系统必须立即、非阻塞地提示已批准的客观设计冲突。 | D11 | 触发时 Yellow 几何+文字/图标；反馈后 Amber；任务继续。Red 仅用于安全/play-area 风险。 | C/D | Approved |
| FR-07 | P0 | 每个已实施 benchmark 必须收集组合级判断、原因类别、重要度和简短说明。 | S4 Q3/Q4; D12 | Decision、Category、Importance、Short explanation 完整；额外字段为非阻塞内部选择。 | B/C/D | Approved |
| FR-08 | P1 | 用户应能通过 marker 记录预设外的对象或位置问题。 | S4 Q3; D12 | marker 与组合、对象/位置、结构化字段关联。 | B/C/D | Approved |
| FR-09 | P0 | 用户必须提交最终 preferred combination 和主要 trade-off。 | D02/D12 | Summary 显示 B1/B2 及本次纳入的 B3 记录，保存最终选择与 trade-off。 | C/D | Approved |
| FR-10 | P0 | 系统必须以匿名 Session ID 将记录保存在本地并验证保存结果。 | D13 | 无账号/云端依赖；记录可打开并追溯 model_version；JSON/CSV 等格式为内部选择。 | D/F | Approved |
| FR-11 | P0 | 用户必须能够恢复掉落物、对象状态和定位偏移。 | S4 Q5/Q7; D14 | Return to tray、Reset、Replay、Recenter 均可触发。 | C/D | Approved |
| FR-12 | P0 | 用户必须能够随时暂停、坐姿切换或安全退出。 | S3 §6; S4 Q7 | 测试中可靠触发，已填反馈不丢失。 | C/D | Approved |
| FR-13 | P2 | 允许评审者在 Reviewable 冰箱与柜体的预设颜色方案之间切换。 | Scope; Deferred | 仅切换预设方案；不改变 benchmark ID、几何状态或核心反馈记录。 | C/D/E | Deferred |
| FR-14 | P2 | 可视化代表性冰箱电源线走线与预设插座连接，用于安装讨论，但不得声称现场或电气合规验证。 | Scope; Deferred | 线缆与插座关系使用登记的代表性参数，并显示非现场验证边界。 | D/E | Deferred |
| FR-15 | P1 | 提供 F3 左右双开门的 Explore-only 预览。 | S8/S9; D05 | 标明 preview-only；不进入 Challenge，不产生正式 benchmark 比较证据。 | C/D/E | Approved |
| UX-01 | P0 | 用户必须识别 Fixed、Reviewable、Simplified 与 Assumption。 | S3 §3/§8 | Orientation 后能正确解释边界且不尝试修改 Fixed。 | A/B/C | Approved |
| UX-02 | P0 | 核心旅程不得依赖 facilitator 持续讲解或代操作。 | S4 Q5 | 仅设备与安全协助即可完成；记录帮助事件。 | B/C/F | Approved |
| UX-03 | P0 | B1/B2 的完整 P0 会话必须控制在约 20 分钟。 | S3 §2; D16 | 静态基线至最终比较/退出的内部试跑符合预算；B3/F3 由 pilot 决定，超时先缩短 Explore/任务，保留核心反馈。 | C/F | Approved |
| UX-04 | P1 | 提示和反馈界面应使用日常语言并避免遮挡核心操作。 | S4 Q5/Q7 | 参与者能理解且可关闭/移开；无关键视野遮挡。 | B/C | Approved |
| ACC-01 | P0 | 核心任务必须支持站姿和坐姿，并完成视点高度校准。 | S4 Q7; D10 | 两种姿态均可完成关键流程。 | C/D | Approved |
| ACC-02 | P0 | 核心任务不得强制深蹲、大幅弯腰、极限伸展或精准抓取。 | S4 Q7; D10 | 远距选择、扩大交互区或简化抓取可替代。 | C/D | Approved |
| SAFE-01 | P0 | Safety collision 必须与 Design conflict 使用不同视觉语义。 | S5 §8.2 | Red 仅用于安全/play-area 风险；设计问题 Yellow→Amber；均配文字/图标支持。 | C/D | Approved |
| MOD-01 | P0 | 所有空间主张必须关联登记的模型参数与版本。 | S3 §6; D08 | 参数表完整；Ready gate 四方签核。 | A/D/E | Approved |
| TECH-01 | P0 | Blender 与 Unity 必须保持统一米制比例与可验证导入。 | D17 | 抽查尺寸、门轴和碰撞体在 Unity 中与登记一致。 | D/E | Approved |
| TECH-02 | P0 | 稳定 build 必须运行于 Meta Quest 3 + Quest Link 的批准环境。 | S1 §9; D17 | 目标设备可启动、完成主旅程并保存记录。 | D/F | Approved |
| TECH-03 | P0 | 支持指定位置间 Teleport，并允许活动冰箱附近有限实体移动。 | S8/S9; D09 | 在可用 play area 内到达核心操作区并完成任务；移动受边界约束，可 recenter 和安全退出。 | C/D | Approved |
| EVAL-01 | P0 | 必须在 XR 前记录等价静态材料判断，作为核心评价路径。 | S4 Q6; D15 | 保留初始理解、预期问题与偏好。 | B/F | Approved |
| EVAL-02 | P1 | Phase 3 条件允许时轮换已实现 benchmark 顺序。 | D19 | 记录实际顺序；B1/B2 可交替，纳入 B3 时可用三组轮换；不阻塞 Phase 2 P0。 | F | Approved |
| EVAL-03 | P1 | 规划 Phase 3 至少五名非开发团队 proxy participants；课程要求仍为上位约束。 | S1 Phase 3 | 落实课程所需外部参与者、同意和匿名化；P1 不降低 Phase 3 参与者要求。 | B/F | Approved |

13 Evaluation Plan

13.1 Evaluation Questions

| ID | 评价问题 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| EQ1 | 参与者是否理解已实施组合（P0 B1/B2；B3 为 P1）的具体空间 trade-off？ | 静态前测、任务观察、最终解释 |
| EQ2 | 结构化反馈是否具体、可定位并对设计团队有用？ | 记录完整度、简短说明、访谈、设计团队审阅；marker 为 P1 |
| EQ3 | 核心旅程能否在无持续 facilitator 指导下完成？ | 帮助次数、错误、恢复、用时 |
| EQ4 | 是否存在不必要的身体、交互或舒适障碍？ | 坐姿/替代交互使用、不适、跳过和退出 |
| EQ5 | XR 相比静态材料新增、细化、修正或扭曲了哪些理解？ | 静态判断与 XR 后反馈对照 |

13.2 Participants and Ethics

Phase 2 团队成员测试只用于技术和流程验证，不作为正式用户评价证据。

Phase 3 按课程要求至少招募五名不属于开发团队的 proxy participants，覆盖不同 XR 熟悉度；不声称人群代表性。EVAL-03 的 P1 仅表示招募规划优先级，不降低课程要求。

参与自愿，可随时停止；提供适当信息并取得同意。

只收集回答评价问题所需的数据；默认不记录姓名、账号、面部或声音。

如保留声音或可识别材料，必须另行取得明确同意；否则只保留匿名文字摘要。

13.3 Protocol and Order

| 适用条件 | Benchmark 顺序 |
| --- | --- |
| 仅 B1/B2；P1 轮换可行时 | B1 → B2 / B2 → B1 交替 |
| 纳入 B3；P1 轮换可行时 | B1 → B2 → B3 / B2 → B3 → B1 / B3 → B1 → B2 循环 |
| 无法轮换时 | 记录实际顺序及原因；不阻塞 Phase 2 P0 |

设计理由：条件允许时，P1 顺序轮换可降低学习、疲劳和首个方案锚定；记录实际顺序。轮换不阻塞 Phase 2 P0 构建，本项目不需要复杂实验设计。

13.4 分析与结论边界

按空间理解、反馈质量、自导性、障碍、提示影响和改进建议进行主题编码。

保留支持、矛盾和未解决证据，不只选择支持方案的意见。

比较静态材料前测与 XR 后记录，描述新增理解、细化、修正和新误解。

不使用小样本和固定先后顺序声称 XR 在统计意义上优于静态材料。

从 EQ1-EQ5 发现形成改进项，连接原始证据、受影响需求、严重度、预期收益和实施成本；Phase 3 至少实施并复测一项改进，不另设 EQ6。

14 技术可行性与架构

14.1 技术基线

| 层 | 选择 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | Meta Quest 3 + Windows PC + Quest Link | D/F 维护测试环境 |
| 引擎 | Unity 2022 LTS；2022.3/具体 patch 为内部选择 | D 固定项目版本和构建 |
| XR | OpenXR + XR Interaction Toolkit（非阻塞内部选择） | D 维护输入、移动和交互 |
| 模型 | Blender → Unity | E 维护几何、比例、命名和导出 |
| 数据 | 已验证的匿名本地记录；JSON/CSV 为内部选择 | D 实现；F 验证导出和证据追溯 |
| 版本控制 | GitHub（内部协作选择） | F 维护仓库、issue、review 和证据规则 |

14.2 MVP Fallback

优先完成 Quest build、灰盒与 B1/B2，再整合静态基线、Explore、任务、Yellow→Amber 提示、组合反馈和匿名本地记录。稳定性或时间不足时延后 B3/F4、F3 与 detail marker，并缩短 Explore 或任务步骤；不得削减核心反馈。复杂整理和视觉增强继续降级。

15 责任与协作

15.1 A-F Responsibility Domains

| 角色 | Primary accountability | 主要 Phase 1/2 工件 | 主要 Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| A Requirements / Product | 需求、边界、优先级、追溯、集成验收 | PRD、Scope、Requirements、Traceability | B |
| B Reviewer / Client Research | Persona、客户答复、反馈 taxonomy、访谈 | Reviewer Profile、Assumption、Interview Guide | F |
| C UX / Task Interaction | Explore/Challenge、比较、任务、反馈 UX | Journey、Task Flow、UI Wireframe、Usability | A |
| D XR / Unity Systems | 状态、移动、交互、碰撞、数据、build | System Map、Unity、Technical Risk | C |
| E Kitchen Spatial / 3D | 厨房、柜体、archetype、比例和参数 | Model Spec、Assumption Table、Assets | D |
| F PM / Integration / Evidence | 计划、仓库、证据、评价流程、迭代闭环 | Milestones、Issues、Evidence、Backlog | B |

15.2 Owner 不是独占执行

每个 work package 只有一名 accountable owner，负责范围、接口、验收和整合。

研究、设计、编码、模型、测试和文档可以由多人共同完成。

每项代码或资产任务指定 primary contributor 和 reviewer。

Git commit、issue、PR、测试记录和具名工件用于区分个人贡献。

关键模块不得形成只有 owner 能维护的单点依赖。

16 Milestones and Work Packages

| 时间 | 工作包 | Owner | 支持 | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 3 | PRD、Proposal、责任与证据计划 | A/F | 全员 | P0 需求、理由、追溯和六页方案冻结 |
| Week 4 | Unity 仓库、Quest 构建、灰盒比例与 B1/B2 骨架 | D/E/F | C | 目标设备可启动；比例抽查通过 |
| Week 5 | 厨房、柜体、F2 与参数登记；F3/F4 为 P1 | E | A/D | B1/B2 几何可切换；Assumption Register 完整；B3/F3 可延后 |
| Week 5-6 | 移动、门体、抓取、重置、状态机 | D | C/E | 主动作链可运行且可恢复 |
| Week 6 | Explore/Challenge、提示和反馈 UI | C/D | A/B | Explore/B1/B2 主旅程和 P0 反馈/匿名记录可完成；P1 扩展不阻塞 |
| Week 7 | 内部试跑、稳定 build、Phase 2 提交 | F/D | 全员 | 约 20 分钟 B1/B2 P0 旅程稳定；限制与 P1 延后项有记录 |
| Week 8 | Phase 3 协议、同意、招募和 pilot | B/F | A/C | 材料通过 pilot；至少五名外部 proxy 计划 |
| Week 9 | 正式评价 | B/F | 全员轮值 | 匿名记录、观察和访谈完整 |
| Week 10 | 编码、发现与 improvement backlog | F/A | B/C/D/E | 每项行动连接证据、需求与成本 |
| Week 10-11 | 技术/交互改进与回归 | D/C | E/F | 至少一项实质改进完成并验证 |
| Week 11 | Phase 3 提交 | F/A | 全员 | 报告、build、仓库和个人证据一致 |

17 Risk Register

| ID | 风险 | P/I | 预防 | Contingency | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 范围再次扩张 | M/H | P0 门槛与 change log | 退回两组合核心旅程 | A/F |
| R02 | 代表性尺寸被误写为真实事实 | M/H | Assumption Register 与 claims review | 删除无法证明的主张 | A/E |
| R03 | Blender/Unity 比例或轴点错误 | M/H | Ready gate、尺寸抽查 | 使用简化灰盒重新导入 | D/E |
| R04 | 抓取/物理不稳定 | H/M | 吸附、扩大碰撞体、重置 | 远距选择或预置状态 | C/D |
| R05 | 提示替用户完成判断 | M/H | 只提示客观状态，分离预设/自主 | 降低说明强度并重测 | B/C/F |
| R06 | 20 分钟超时 | M/H | 相同精简任务、3-5 件物品 | 缩短 Explore/任务步骤；延后 B3/F3，保留核心反馈 | C/F |
| R07 | Play area 或不适 | M/H | Teleport、边界、坐姿和暂停 | 定点体验或退出 | C/D |
| R08 | 外部 proxy 招募不足 | M/M | Week 8 前确认渠道 | 使用合理外部 proxy 并披露限制 | B/F |
| R09 | 设备/build 失败 | M/H | 每周 Quest 构建与版本固定 | 稳定简化 build + 演示记录 | D/F |
| R10 | 反馈文件缺失或不可追溯 | M/H | 保存确认、model_version、导出测试 | 人工备份结构化表 | D/F |
| R11 | Owner 成为单点依赖 | M/M | Primary + reviewer、共享文档和 PR | 重新分配并记录交接 | F |

18 Decision Rationale Log

| ID | Decision | Status | Rationale | Rejected alternative | Proposal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Future-resident proxy | Team Decision | 最能代表非技术住户的实际使用视角 | 多角色并列主 persona | Proposal p1 |
| D02 | 单一厨房、冰箱×柜体设计评审 | Team Decision | 聚焦一个可测试的重要决定 | 完整公寓 walkthrough | p1/p3 |
| D03 | 预设方案，不开放自由装修 | Team Decision | 保持 architect proposes → resident evaluates | 任意移动和重设计 | p3/p4 |
| D04 | Proud 与 Flush-oriented | Team Decision | 形成视觉 fit 与功能 fit 的明确取舍 | 只换颜色或外观 | p3 |
| D05 | F2 P0；F3 P1 Explore-only；F4 用于 P1 B3 | Aligned with S9 | 覆盖不同门体行为且控制 Challenge 时长 | 四类全部进入 Challenge | p3/p4 |
| D06 | B1/B2 P0；B3 P1 | Aligned with S9 | 同冰箱控制柜体变量，并加入抽屉差异 | 任意组合爆炸 | p3 |
| D07 | 已实现 benchmark 使用相同任务 | Aligned with S9 | 控制任务差异后比较才可解释 | 每组不同任务 | p2/p3 |
| D08 | 灰盒阶段登记代表性参数 | Team Decision | 保留几何依据且不冒充真实建筑 | 只凭视觉比例；现在锁死所有数字 | p2/p4 |
| D09 | Teleport + 局部 room-scale | Team Decision | 兼顾厨房范围、舒适与有限 play area | 连续移动；完全 room-scale | p3/p4 |
| D10 | 站/坐、校准、远距与简化抓取 | Team Decision | 避免身体能力污染设计判断 | 强制深蹲或精准抓取 | p4 |
| D11 | 客观冲突 Yellow→Amber；Red 仅用于安全 | Aligned with S9 | 非专业用户可能忽略隐蔽问题 | 完全依赖自主发现；模态阻断 | p3/p4 |
| D12 | 组合反馈 P0；marker P1；丰富字段内部可选 | Aligned with S9 | 兼顾完整性、定位和开放性 | 只留笼统评论；VR 长文本 | p2/p3 |
| D13 | 匿名本地记录 P0；JSON/CSV 内部可选 | Aligned with S9 | 保留分析追溯并减少隐私/网络依赖 | 账号和云端数据库 | p4/p5 |
| D14 | 完整恢复与安全退出 | Team Decision | 技术失败不应污染空间评审 | 失败后重启整个会话 | p3/p4 |
| D15 | 静态材料前测 | Team Decision | 建立进入 XR 前的理解基线 | 只假设用户看过材料 | p1/p6 |
| D16 | 约 20 分钟 B1/B2 P0 预算；扩展由 pilot 验证 | Aligned with S9 | 符合场景并控制任务负担 | 无限探索或长文本 | p3 |
| D17 | Quest 3 + Unity 2022 LTS + 米制模型；OpenXR/XRI 与 patch 为内部选择 | Aligned with S9 | 课程平台内可实现且与团队能力匹配 | 未批准平台或自研 XR 栈 | p5 |
| D18 | A-F owner 负责但不独占 | Team Decision | 兼顾整合责任、协作和个人证据 | 六个孤岛模块 | p6 |
| D19 | 已实现 benchmark 顺序轮换 P1，记录实际顺序 | Aligned with S9 | 降低学习、疲劳和首个方案锚定 | 所有人固定顺序；复杂实验 | p6 |
| D20 | Phase 3 至少五名外部 proxy；招募规划 P1 不降低课程要求 | Course Requirement | 满足定性评价要求；团队测试仅作内部验证 | 只在最终 presentation 演示 | p6 |

19 Requirement Traceability

| Client Need | Requirement | Feature | Acceptance | Evaluation | Proposal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理解空间和日常影响 | FR-01/03/04/05/15 | B1/B2 P0 + 标准任务；B3/F3 P1 | 完成任务并解释 trade-off | EQ1/EQ5 | p2/p3 |
| 反馈具体、可定位、可行动 | FR-07/08/09/10 | P0 组合反馈、本地记录；marker P1 | P0 字段完整；实现 marker 时关联对象/位置 | EQ2 | p2/p3 |
| 不误导哪些元素可修改 | UX-01/MOD-01 | Orientation、状态与假设显示 | 正确复述边界 | EQ1 | p1/p4 |
| 核心体验自导 | UX-02/FR-11 | 应用内指引与恢复 | 无持续 facilitator 完成 | EQ3 | p3/p4 |
| 减少障碍和不适 | ACC-01/02/FR-12/SAFE-01 | 姿态、替代交互、安全语义 | 可完成或安全退出 | EQ4 | p4 |
| 比较 XR 与静态材料 | EVAL-01/02 | 静态基线 P0；顺序轮换 P1 | 记录新增、修正与误解 | EQ5 | p1/p6 |
| 范围与技术可行 | TECH-01/02/03 + D20 | Quest build、比例 gate、fallback | 稳定 build 和降级路径 | EQ3/EQ4；改进由 EQ1-EQ5 发现导出 | p5/p6 |

20 Proposal Six Page Mapping

| 正文页 | 主要内容 | 从 PRD 抽取的证据 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户问题、reviewer、场景与 design decision | Problem、Q1/Q2/Q4 影响、future-resident proxy、claims boundary | A+B |
| 2 | 优先需求、假设与追溯 | P0 需求、事实/解释/假设、精简 traceability、Q15/Q18 理由 | A |
| 3 | XR 概念、旅程、benchmark 与交互 | Explore/Challenge、相同任务、20 分钟、提示与反馈 | C |
| 4 | 范围、模型边界、无障碍与安全 | Fixed/Reviewable/Deferred、参数 gate、姿态、替代交互、限制 | E+C |
| 5 | 技术可行性、风险与 contingency | Quest/Unity/Blender、状态/数据、MVP fallback、主要风险 | D+F |
| 6 | Phase 2/3 计划与评价 | A-F 责任、milestones、五名外部 proxy、顺序轮换、证据到改进 | F+B |

本表保留六页 Proposal 的证据映射。提交后的实施范围、优先级与语义以 Final Proposal Decision Change Log 为准；未冲突的 PRD 细节仅作实施指导，不得扩大范围。

21 MVP Definition of Done

用户能在应用内理解任务、元素状态、假设边界和基本操作。

P0 的 B1、B2 在同一代表性厨房中稳定加载并执行相同任务；B3 为 P1，不阻塞 Phase 2 完成。

Explore 可查看 P0 已实现选项；F3 为 P1 Explore-only，B3/F4 为 P1，扩展不产生未实现选项的比较证据。

已实现选项的门体及抽屉、抓取、临时放置、方案切换、Yellow→Amber 设计提示、Red 安全提示和恢复可运行。

逐组合 decision、reason category、importance、short explanation、最终偏好与 trade-off、匿名本地记录可提交和复核；marker 为 P1，额外字段与记录格式不阻塞 P0。

模型参数表和 Ready for Evaluation gate 完成。

站姿、坐姿、远距选择、暂停和退出路径可用。

所有 P0 需求有验收结果、已知限制和 Owner。

等价静态材料和前测记录已准备；目标 Quest 环境完成一次约 20 分钟的 B1/B2 P0 端到端试跑。B3/F3 仅经 pilot 确认后加入；超时先缩短 Explore 或任务步骤，保留核心反馈。

22 当前开放实现参数

以下内容可以在 Phase 2 迭代，但不能改变核心价值、benchmark 结构或评价逻辑。

| Open Parameter | Owner | 冻结时点 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体、通道、侧边 gap 的具体数值 | E | Gray-box Ready Gate | 必须登记，不能冒充真实公寓 |
| 门体提示触发阈值 | D/E | 首次内部试跑前 | 只针对客观几何状态 |
| 反馈面板最终形态 | C | 可用性 pilot 前 | 控制器可完成，不遮挡任务 |
| 结构化选项措辞 | B/C | Phase 3 pilot 前 | 日常语言、可映射设计类别 |
| 物品种类和具体数量 | C/E | 20 分钟试跑前 | 每组等价且总量 3-5 件 |
| 稳定 build 版本和具体 Unity patch | D/F | Phase 2 提交前 | 仓库和构建记录一致 |

23 参考资料

1.  COMP5424 Extended Reality. Group Project Description 2026-27A.

2.  COMP5424 Extended Reality. Phase 1 Assessment Rubric 2026-27A.

3.  COMP5424 Extended Reality. Scenario C Virtual Apartment Design Review 2026-27A.

4.  Virtual client's responses Scenario C Q1-Q7.

5.  COMP5424 Scenario C Prototype PRD PreDiscussion Summary CN.

6.  COMP5424 Phase 1 六人小组分工与协作方案 PRD 调整版.

7.  Proposal_Group8 Final Proposal.

8.  Final Proposal Decision Change Log 2026-10-03.